ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ ТА  РОБІТ

Система відеоспостереженнясигналізація про вторгнення

для УВКБ ООН ФО Маріуполь,адреса:проспект Металургів, 50.

- 1. Характер обслуговування

Робота проводитиметься в офісі УВКБ ООН у Маріуполі та Слов'янську.

2. Робота включає

Придбання та встановлення системи відеоспостереження та сигналізації про вторгнення у Маріупольській ФО (проспект Металургів, 50) та Слов’янську С.О. (Казацька, 57)ю

Постачальник повинен провести оцінку необхідних матеріалів та обсягу робіт. Подробиці втручання описані в BoQ

Там, де це доречно, очікуваний час виконання згадується у BoQ.

A.Зобов'язання УВКБ ООН:

1. УВКБ ООН забезпечить Підряднику та його персоналу доступ до об'єктів організовано та на основі попереднього затвердження

2. УВКБ ООН здійснюватиме нагляд за роботою з прибирання, а прийняття / відмова від закінчених робіт буде залежати виключно від дотримання технічних вимог

3. Після задовільного завершення УВКБ ООН виплатить Підряднику належні суми на підставі Робочих Замовлень та виконаних кількостей

B. Зобов'язання Підрядника:

1. Виконавцю буде виплачено лише виходячи з обсягу виконаного ремонту, що відповідає одиничним тарифам, як було узгоджено.

2. Усі ремонтні роботи повинні відповідати нормам та стандартам України.

3. Виконавець повинен включити для всього необхідного обладнання, матеріалів та робочих практик, щоб відповідати цим стандартам та правилам, навіть якщо це не точно зазначено в цій загальній специфікації.

4. Підрядник несе відповідальність за страхування робіт / робітників та відповідальність за ремонт та / або заміну будь-чого, що було пошкоджено підрядником або їх субпідрядниками на об'єкті.

C. Важливе зауваження:

Підрядник повинен бути готовий розпочати роботи до дня, визначеного УВКБ ООН (протягом 48 годин попередження). Будівництво має бути закінчене за погодженням з технічною групою. Роботи контролюватиме технічний персонал Служби безпеки УВКБ ООН у Слов'янську.

По завершенні робіт та після технічних перевірок УВКБ ООН видає сертифікат про закінчення будівництва.

Постачальник повинен мати договір з виробником обладнання або мати сертифікат офіційного дилера обладнання (відеореєстратор відеоспостереження, камери відеоспостереження, запасні частини);

Постачальник повинен мати сертифікацію обладнання відповідно до українського законодавства;

Вкажіть термін гарантії на обладнання;

Вкажіть гарантійний термін монтажних робіт;

Постачальник повинен мати власну команду технічних спеціалістів у Слов’янську та Маріуполі, які встановлюватимуть, тестуватимуть та вводитимуть обладнання в експлуатацію, а також технічне обслуговування протягом гарантійного періоду;

D. Оплата:

Оплата здійснюється при задовільному виконанні робіт на основі прогресу після подання рахунку-фактури, який засвідчує інженер сайту. Оплата здійснюється протягом 30 робочих днів з дня отримання рахунку-фактури.